Facultatea de Stiinte

Departamentul de Informatica

Project Charter

Car Quiz

Date: 		01.06.2026

Doc. Version: 	1.0

Document Control Information

| Settings | Value |
| --- | --- |
| Document Title: | Project Charter |
| Project Title: | Car Quiz |
| Document Author: | Fratila Alexandru Daniel |
| Project Owner: | <Project Owner (PO)> |
| Project Manager: | Fratila Alexandru Daniel |
| Doc. Version: | 1.0 |
| Sensitivity: | Public |
| Date: | 01.06.2026 |

Document Approver(s) and Reviewer(s):

NOTE: All Approvers are required. Records of each approver must be maintained. All Reviewers in the list are considered required unless explicitly listed as Optional.

| Name | Role | Action | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Fratila Alexandru Daniel | PO | Approve / Review | 01.06.2026 |

Document history:

The Document Author is authorized to make the following types of changes to the document without requiring that the document be re-approved:

- Editorial, formatting, and spelling

- Clarification

To request a change to this document, contact the Document Author or Owner.

Changes to this document are summarized in the following table in reverse chronological order (latest version first).

| Revision | Date | Created by | Short Description of Changes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01.06.2026 | Fratila Alexandru Daniel | Versiune initiala |

Configuration Management: Document Location

The latest version of this controlled document is stored in Git repository - PManagement/.

TABLE OF CONTENTS

1	Executive Summary	4

2	Considerations on the Business Case	4

3	Project Description	5

3.1	Scope	5

3.1.1	Includes ("IN" Scope)	5

3.1.2	Excludes ("OUT" Scope)	5

3.1.3	Scope Statement	5

3.2	Success Criteria	5

3.3	Stakeholder and User Needs	5

3.4	Deliverables	6

3.5	Features	6

3.6	Constraints	6

3.7	Assumptions	7

3.8	Risks	7

4	Cost, Timing and Resources	7

4.1	Cost	7

4.2	Timing and Milestones	9

4.3	Planned Resources	9

5	Approach	10

5.1	Methodology	10

5.2	Change Management	10

5.2.1	Project Change	10

5.2.2	Configuration Management	10

5.2.3	Organisational Change	10

6	Governance and Stakeholders	11

6.1	Structure	11

6.2	Roles and Responsibilities	11

6.3	Other Stakeholders	11

Appendix 1: References and Related Documents	12

# Executive Summary

Proiectul consta intr-o aplicatie desktop C# Windows Forms dedicata testarii cunostintelor de legislatie rutiera. Aplicatia integreaza sabloane de proiectare (Strategy, Factory, Decorator, Repository) pentru a asigura o structura extensibila.

# Considerations on the Business Case

Dezvoltarea aplicatiei Car Quiz raspunde nevoii de modernizare a procesului de invatare rutiera prin intermediul tehnologiei digitale.

Aplicatia raspunde cerintelor utilizatorilor de a avea acces la un mediu de simulare interactiv. Din perspectiva tehnica, aplicatia ofera un mediu stabil pentru evaluarea calitativa a design pattern-urilor utilizate.

# Project Description

## Scope

### Includes ("IN" Scope)

1. Interfata grafica realizata in Windows Forms pentru interactiunea utilizatorului.

2. Logica de gestiune a intrebarilor chestionarului (QuizManager).

3. Strategiile de calculare a punctajului (Clasic si Penalizare).

4. Decoratorul de jurnalizare pentru monitorizarea accesului la date.

5. Conexiunea la o baza de date SQL locala si suita de teste unitare.

### Excludes ("OUT" Scope)

1. Modulele de administrare si adaugare a intrebarilor din interfata grafica.

2. Integrarea cu servicii web externe sau sincronizarea in cloud a scorurilor.

3. Suportul pentru sisteme de operare diferite de Windows.

4. Salvarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor.

### Scope Statement

Proiectul este o aplicatie desktop C# Windows Forms care permite utilizatorilor sa rezolve chestionare auto cu feedback instantaneu. Aplicatia se conecteaza la o baza de date SQL pentru preluarea intrebarilor si calculeaza scorul final utilizand una dintre strategiile selectate (Clasic sau Penalizare). Toate activitatile de proiectare, dezvoltare si testare se desfasoara intern, fara subcontractare.

## Success Criteria

1. Rularea aplicatiei fara erori fatale sau blocaje pe parcursul intregului quiz.

2. Modificarea corecta si in timp real a strategiei de scor in interfata utilizatorului.

3. Validarea cu succes a functionalitatilor prin rularea si trecerea tuturor testelor unitare.

4. Incarcarea integrala si logarea corecta a intrebarilor din baza de date SQL.

## Stakeholder and User Needs

| ID | Need Description | Priority |
| --- | --- | --- |
| N1 | Nevoia utilizatorului de a se pregati pentru examenul auto intr-un mediu interactiv si rapid. | High |
| N2 | Nevoia cadrului didactic de a verifica aplicarea corecta a sabloanelor de proiectare si a testelor unitare. | High |

## Deliverables

| ID | Deliverable Name | Deliverable Description |
| --- | --- | --- |
| D1 | Aplicatie desktop executabila (Car Quiz) | Fisierul executabil compilat si configuratiile necesare pentru rulare. |
| D2 | Baza de date SQL (Script de initializare) | Script SQL pentru crearea tabelei si popularea cu setul initial de intrebari. |
| D3 | Suita de teste unitare automate | Codul sursa al testelor care valideaza strategiile de scor si managerul de quiz. |

## Features

| Related Need | Features | Deliverable(s) |
| --- | --- | --- |
| N1 | Simulare chestionar cu feedback imediat la selectarea raspunsului. | D1 |
| N1 | Selectarea dinamica a strategiei de calcul al scorului (Clasic sau Penalizare). | D1 |
| N2 | Jurnalizarea actiunilor de incarcare a intrebarilor prin intermediul unui Decorator. | D1 |
| N2 | Rularea automata a testelor de unitate pentru validarea logicii interne. | D3 |

## Constraints

Proiectul respecta urmatoarele constrangeri:

1. Constrangeri de timp: Predarea proiectului pana la termenul limita de 19.06.2026.

2. Constrangeri tehnologice: Dezvoltarea exclusiv in limbajul C# pe platforma .NET Framework

3. Constrangeri de securitate si date: Aplicarea regulamentului General Data Protection Regulation (GDPR) prin excluderea colectarii datelor personale.

## Assumptions

1. Utilizatorul detine un sistem de operare Windows cu mediul de rulare .NET instalat.

2. Serverul local SQL Server este disponibil si configurat conform cheii din App.config.

3. Datele din baza de date sunt consistente si acopera toate optiunile de raspuns.

## Risks

| ID | Risk Description & Details | Status | Likelihood | Impact | Risk Level | Risk Owner | Risk Response Strategy | Action Details |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Indisponibilitatea bazei de date SQL locale. | Open | Medium | High | Medium | Fratila Alexandru Daniel | Mitigation | Implementarea unui mecanism de exceptie care asigura functionarea aplicatiei prin incarcarea unei liste vide. |
| R2 | Erori de calcul in cadrul strategiilor de penalizare. | Open | Low | High | Low | Fratila Alexandru Daniel | Mitigation | Acoperirea codului cu o suita completa de teste unitare automate. |

# Cost, Timing and Resources

## Cost

Proiectul este dezvoltat intern ca activitate didactica, nefiind asociate costuri financiare directe sau achizitii de infrastructura externa. Toate resursele software utilizate sunt open-source.

|  | 20Xa |  | 20Xb |  | 20Xc |  | 20Xd |  | 20Xe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expenditure | Budget Line | Amount | Budget Line | Amount | Budget Line | Amount | Budget Line | Amount | Budget Line | Amount | Total cost |
| Solution Development (k€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solution Maintenance (k€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Support (k€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Training (k€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrastructure (k€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total per year (k€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total per year FTE officials |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Timing and Milestones

| ID | Milestone Description | Target Delivery Date |
| --- | --- | --- |
| M1 | Initierea proiectului, configurarea bazei de date si a UI-ului initial. | 10.06.2026 |
| M2 | Integrarea testelor unitare, finalizarea aplicatiei si predarea livrabilelor. | 19.06.2026 |

## Planned Resources

| ID | Resource Requirement | Description |
| --- | --- | --- |
| R1 | Dezvoltator Software / Project Manager | Fratila Alexandru Daniel - responsabil de proiectare, codare si testare. |
| R2 | Statie de lucru (PC) | Sistem cu Windows 10/11 si Visual Studio 2022. |

A numeric value denoting the relative probability that the risk should occur.

A numeric value denoting the relative severity of the impact of the risk if it should occur.

The risk level is the product of the likelihood and impact (RL=L*I).

The possible risk response strategies are: Avoid / Accept / Reduce / Transfer for negative risks (threats) and Exploit / Accept / Enhance / Share for positive risks (opportunities).

If you cannot provide an amount, provide at least a qualitative statement (e.g. 20 days of training, 2 laptops, etc.)

Development: provide the total (anticipated) cost (human resources) for the development of the solution

Maintenance: provide the total (anticipated) cost (human resources) in K€ per year to maintain the solution

Support: provide the total (anticipated) cost (human resources) in K€ per year to support the solution (e.g. website, helpdesk, operations, etc.)

Training: provide the total (anticipated) cost (human resources) to ensure the training of the users, the support and operations staff, etc.

Infrastructure: provide the total (anticipated) cost of the infrastructure required to deliver, support, operate and maintain the delivered solution.

Total FTE officials: provide the total (anticipated) effort that will be spent by Commission officials on the project (in man-weeks, man-months or man-years).